LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01  ·  MINERÍA

Sistema Integrado de Trazabilidad, Conciliación y Cumplimiento Operacional 
SITCO Aranda

Informe Preparatorio N° 2  ·  Anexos del Subdocumento 9

Plan de calidad: anexos

Compañía Minera Altos de Aranda

Overfore S.A.  ·  Consultoría y Desarrollo de Sistemas

Claudio Ignacio Cabello Vásquez

RUT 77.482.961-K

Representante Legal, Overfore S.A.

Valparaíso, 5 de octubre de 2026

Índice

Anexo A. Matriz de verificación de los requerimientos no funcionales	4

A.1 Resumen por vía de verificación	4

A.2 Matriz de los 96 requerimientos	5

A.3 Requerimientos funcionales por módulo	12

Anexo B. Definición de terminado	13

Anexo C. Estándares de calidad, control y evidencia	16

Referencias	18

Declaración de uso de IA	19

Listado de Tablas

Tabla A.1. Requerimientos no funcionales por vía de verificación.	4

Tabla A.2. Matriz de verificación de los requerimientos no funcionales.	5

Tabla A.3. Requerimientos funcionales por módulo y etapa.	12

Tabla B.1. Criterios de la definición de terminado.	13

Tabla C.1. Estándares de calidad, control implementado y entregable que lo evidencia.	16

Tabla D.1. Declaración de uso de IA por sección.	19

# Anexo A. Matriz de verificación de los requerimientos no funcionales

Este anexo detalla, para cada uno de los 96 requerimientos no funcionales del catálogo, la vía principal con que se verifica, el ambiente, el momento y los hitos del contrato en que queda la evidencia. La descripción, el umbral y el método de verificación completos de cada requerimiento están en el Anexo A del Subdocumento 2, y su cumplimiento y evidencia, en el Formulario T-12.

La vía principal es una clasificación propia de Overfore, derivada del método de verificación que declara cada requerimiento. Cuando un método combina más de una prueba, se asigna la vía de la prueba que decide el cumplimiento.

## A.1 Resumen por vía de verificación

La siguiente tabla cuenta los requerimientos no funcionales de cada vía y señala el ambiente y los hitos en que se verifican.

Tabla A.1. Requerimientos no funcionales por vía de verificación.

| Vía de verificación | Cantidad de requerimientos | Ambiente de verificación | Momento de verificación | Hitos del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carga y escalamiento | 9 | Preproducción | Antes de cada paso a producción de etapa | H5 y H10 |
| Resiliencia y recuperación | 14 | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | Antes de cada paso a producción y cada semestre | H5 y H10 |
| Seguridad | 18 | QA y Preproducción | En cada entrega y antes de cada paso a producción | H4, H5, H9 y H10 |
| Interacción y accesibilidad | 10 | Preproducción, cabina y marcha blanca | Antes de la certificación y durante la marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| Medición en operación real | 20 | Producción | Marcha blanca de cada etapa | H7 y H12 |
| Revisión o demostración | 25 | QA y Preproducción | En cada entrega | H4, H5, H9 y H10 |
| Total | 96 | No aplica | No aplica | No aplica |

De la tabla se desprende que 25 requerimientos se verifican por revisión o demostración, la vía más numerosa, y que 20 solo pueden verificarse con datos reales durante la marcha blanca.

## A.2 Matriz de los 96 requerimientos

La siguiente tabla lista cada requerimiento agrupado por familia de identificador, con su vía de verificación, su ambiente y sus hitos. Los identificadores con puntos, como RNF-TRV-04.11, conservan el número del requisito transversal del que provienen.

Tabla A.2. Matriz de verificación de los requerimientos no funcionales.

| Identificador del requerimiento | Vía de verificación | Ambiente de verificación | Hitos del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-CAP-001 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-CAP-002 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-CAP-003 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-CAP-004 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-CAP-005 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-CAP-006 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-CAP-007 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-CAP-008 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-CUM-001 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-CUM-002 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-DES-001 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-002 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-003 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-004 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-DES-005 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-006 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-007 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-008 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-009 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-010 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-011 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-012 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-DES-013 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-014 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-015 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-016 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DES-017 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-DES-018 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-DIS-001 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-DIS-002 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-DIS-003 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-DIS-004 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-DIS-005 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-DIS-006 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-DIS-007 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-DIS-008 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-DIS-009 | Carga y escalamiento | Preproducción | H5 y H10 |
| RNF-INF-001 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-INT-001 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-INT-002 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-INT-003 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-INT-004 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-INT-005 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-INT-006 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-POR-001 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-POR-002 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-POR-003 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-POR-004 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-001 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-002 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-003 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-004 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-005 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-006 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-007 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-008 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-009 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-010 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-011 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-012 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-013 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-014 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-015 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-SEG-016 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-USA-001 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-002 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-003 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-004 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-USA-005 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-USA-006 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-USA-007 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-USA-008 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-USA-009 | Medición en operación real | Producción | H7 y H12 |
| RNF-USA-010 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-011 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-012 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-013 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-014 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-USA-015 | Interacción y accesibilidad | Preproducción, cabina y marcha blanca | H5, H7, H10 y H12 |
| RNF-OPE-001 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-OPE-002 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-OPE-003 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-OPE-004 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-OPE-005 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-OPE-006 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-02.06 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-TRV-02.07 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-TRV-02.08 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-04.11 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-07.03 | Resiliencia y recuperación | Preproducción, Nodo de Faena y región de Recuperación | H5 y H10 |
| RNF-TRV-11.04 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-11.07 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-11.11 | Seguridad | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-21.11 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-21.13 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |
| RNF-TRV-21.15 | Revisión o demostración | QA y Preproducción | H4, H5, H9 y H10 |

## A.3 Requerimientos funcionales por módulo

Los 126 requerimientos funcionales se verifican con casos de aceptación por módulo, en las puertas 4 y 5 y durante la marcha blanca de la etapa que los entrega. La siguiente tabla cuenta los requerimientos de cada módulo y plataforma, que son los casos de aceptación mínimos que el Formulario T-13 debe cubrir.

Tabla A.3. Requerimientos funcionales por módulo y etapa.

| Módulo o plataforma | Requerimientos de la Etapa 1 | Requerimientos de la Etapa 2 | Total de requerimientos |
| --- | --- | --- | --- |
| Operación Mina | 20 | 0 | 20 |
| Trazabilidad y Embarque | 16 | 1 | 17 |
| Conciliación Metalúrgica | 15 | 0 | 15 |
| Administración y Servicios Comunes | 19 | 0 | 19 |
| Indicadores y Centro Integrado | 1 | 4 | 5 |
| Equipos y Mantenimiento | 0 | 10 | 10 |
| Acreditación y Acceso | 16 | 2 | 18 |
| Seguridad y Salud Ocupacional | 0 | 7 | 7 |
| Cumplimiento Ambiental | 0 | 10 | 10 |
| Integrador de Sistemas y Nodo de Faena | 5 | 0 | 5 |
| Total | 92 | 34 | 126 |

De la tabla se desprende que la Etapa 1 reúne 92 casos de aceptación mínimos y la Etapa 2, 34, lo que concuerda con la distribución del alcance por etapa.

# Anexo B. Definición de terminado

Este anexo desarrolla la definición de terminado que presenta el Subdocumento 9. Overfore adopta la definición del Subdocumento 6, que abarca código, pruebas, documentación, seguridad y despliegue, para que ambas partes entiendan lo mismo por trabajo terminado.

La definición se somete a la Contraparte Técnica junto con la línea base de alcance del hito H1, y se aplica a cada entregable antes de presentarlo para aceptación. La siguiente tabla lista los criterios verificables, la evidencia que los respalda y la puerta de calidad donde se comprueban. Los criterios de la dimensión Paso a producción se suman a la definición cuando el entregable pasa a producción.

Tabla B.1. Criterios de la definición de terminado.

| Dimensión de la definición | Criterio verificable | Evidencia que lo respalda | Puerta de calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Revisado por una persona distinta del autor, con dos aprobaciones cuando el cambio toca el Nodo de Faena, la seguridad o el cálculo crítico | Registro de la solicitud de integración | 1 |
| Código | Fusionado en la rama protegida, sin escritura directa | Configuración del repositorio | 1 |
| Código | Umbrales de cobertura, complejidad, duplicación y deuda técnica cumplidos, y acoplamiento entre módulos verificado con pruebas de arquitectura | Informe de métricas y de pruebas de arquitectura | 1 |
| Pruebas | Pruebas automáticas del requerimiento aprobadas con la cobertura exigida | Informe de pruebas y de cobertura | 1 y 4 |
| Pruebas | Batería de regresión completa sin fallas | Informe de regresión | 4 |
| Pruebas | Prueba de la vía de verificación declarada para cada requerimiento no funcional | Informe de la campaña | 5 |
| Documentación | Documentación del entregable actualizada, versionada y en español | Repositorio documental | 4 |
| Documentación | Contratos OpenAPI y AsyncAPI publicados iguales a los del código desplegado | Catálogo de interfaces | 2 |
| Trazabilidad | Trazabilidad registrada hacia el requerimiento, el componente y la prueba | Formulario T-12 y matriz de trazabilidad | 4 |
| Seguridad | Cero hallazgos críticos ni altos de seguridad abiertos | Informes de análisis estático y dinámico | 1 a 3 |
| Seguridad | Vulnerabilidades corregidas en 7, 15 y 30 días según su severidad | Informe del escáner | 2 |
| Seguridad | Ninguna credencial en código, imágenes o configuración | Escaneo de secretos | 1 |
| Despliegue | Desplegado en Preproducción de forma automática, con la imagen firmada y sin recompilar | Registro de despliegues | 2 y 4 |
| Paso a producción | Cero hallazgos críticos ni altos abiertos | Informes de análisis estático y dinámico, y de seguridad ofensiva | 5 |
| Paso a producción | Imagen firmada y verificada antes de desplegar en cada ambiente | Registro de despliegues | 5 |
| Paso a producción | Reversión probada | Informe del ensayo de reversión | 5 |
| Paso a producción | Paso programado en la ventana de 03:00 a 05:00, fuera del cierre contable y de las 48 horas previas a un embarque | Calendario de cambios | 5 |
| Paso a producción | El Comité de Proyecto aprueba el paso a producción y la Contraparte Técnica firma el acta de aceptación del hito | Acta del Formulario T-17 y registro de la aprobación | 5 |

De la tabla se desprende que las seis condiciones de la definición de terminado se desglosan en criterios verificables, que las condiciones adicionales del paso a producción se agrupan en su propia dimensión y que cada criterio tiene una evidencia que el cliente puede revisar.

# Anexo C. Estándares de calidad, control y evidencia

Los estándares que reúne este anexo son ISO/IEC 25010:2023 (International Organization for Standardization [ISO] e International Electrotechnical Commission [IEC], 2023), ISO/IEC 25012 (ISO e IEC, 2008), ISO/IEC/IEEE 29119 (ISO et al., 2021a, 2021b, 2021c), IEEE 1012 (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 2017), OWASP ASVS (OWASP Foundation, 2021), OWASP SAMM (OWASP Foundation, 2020) y WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium [W3C], 2023).

Overfore mantiene la trazabilidad entre el estándar invocado, el control implementado y el entregable que lo evidencia. La siguiente tabla presenta esa cadena para cada estándar de calidad que el Subdocumento 9 invoca.

Tabla C.1. Estándares de calidad, control implementado y entregable que lo evidencia.

| Estándar | Control implementado | Entregable que lo evidencia | Sección del Subdocumento 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 25010:2023 | Las nueve características ordenan el plan. Son adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad de funcionamiento, y cada una tiene un umbral numérico y una puerta que bloquea | Umbrales por característica y requerimientos por característica del Subdocumento 9, y Anexo A | 9.1.2 |
| ISO/IEC 25012 | Once indicadores de calidad de datos en cinco dimensiones, publicados en un tablero | Tablero de calidad de datos del Subdocumento 5 | 9.1.2 |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Procesos de prueba implementados en las cinco puertas; documentación en el plan de pruebas; técnicas de diseño de casos | Formulario T-13 e informes de campaña | 9.2.4 |
| IEEE 1012 | Verificación en las puertas 1 a 5; validación en la aceptación de usuario y la marcha blanca | Vías de verificación del Subdocumento 9 y Formulario T-17 | 9.2.5 |
| OWASP ASVS 4.0 nivel 2 | Análisis dinámico en QA y pruebas de intrusión de un tercero antes de cada paso y cada año | Informe del tercero independiente | 9.2.3 |
| OWASP SAMM v2 | Evaluación inicial en el mes 2, nivel 2 en el mes 12, nivel 3 en Implementación y Verificación en el mes 21 | Informes de evaluación | 9.1.3 |
| WCAG 2.2 nivel AA | Verificación automatizada en QA y pruebas manuales en Preproducción | Informe de conformidad | 9.2.4 |

De la tabla se desprende que cada uno de los siete estándares tiene un control concreto y un entregable que el cliente puede solicitar,.

# Referencias

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). IEEE standard for system, software, and hardware verification and validation (IEEE Std 1012-2016). IEEE.

International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission. (2008). ISO/IEC 25012:2008 Software engineering. Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Data quality model. ISO.

International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Product quality model. ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission e Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021a). ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 Software and systems engineering. Software testing. Part 2: Test processes. ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission e Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021b). ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering. Software testing. Part 3: Test documentation. ISO.

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission e Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021c). ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021 Software and systems engineering. Software testing. Part 4: Test techniques. ISO.

OWASP Foundation. (2020). OWASP Software Assurance Maturity Model (SAMM) v2.0. https://owaspsamm.org/model/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Application Security Verification Standard 4.0.3. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/

World Wide Web Consortium. (2023). Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

# Declaración de uso de IA

En este documento se utilizó inteligencia artificial generativa como apoyo en la redacción y en la organización del contenido. La siguiente tabla detalla, por sección, la herramienta, la finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas, y la revisión humana correspondiente.

Tabla D.1. Declaración de uso de IA por sección.

| Sección del documento | Herramienta utilizada | Finalidad del uso | Nivel de uso en texto y diagramas | Revisión humana realizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo A | Claude (Anthropic) | Clasificación de la vía de verificación, y borrador y revisión de redacción de tablas | Alto / Ninguno | Verificación de cada identificador contra el Anexo A del Subdocumento 2 |
| Anexos B y C | Claude (Anthropic) | Borrador y revisión de redacción de los criterios y de la cadena estándar-control-evidencia | Alto / Ninguno | Verificación contra los Subdocumentos 6 y 9 |
| Referencias | Claude (Anthropic) | Formato APA 7.ª edición | Medio / Ninguno | Verificación de que cada referencia esté citada |

De la tabla se desprende que la inteligencia artificial se utilizó como apoyo en el borrador del texto y de las tablas, y que cada sección cuenta con la revisión humana indicada.